关于推行“AI人机协同”开发流程的建议

——基于无人机管控平台传统开发与AI驱动开发的实证对比

一、现状描述

部门无人机管控平台（universal 0.5）采用传统编码模式建设。git提交记录显示：项目自2025年2月启动，至2026年7月方基本成型，历时17个月、9名研发人员接力投入、累计代码提交1904次，最终交付约1200个代码文件、9.5万行代码。复盘整个过程，存在四类突出问题：

1．人力投入大、建设周期长。

9.5万行代码折合人均月产出仅约600行，9人×17个月的人力投入使项目成本高企，需求变更响应迟缓，多个功能排期以季度计。

2．样板代码挤占设计时间。

表单页面、接口对接、状态管理等重复性编码约占工作量六成，研发精力被“搬运代码”大量消耗，架构打磨与自测时间被压缩。

3．排障依赖人工试错。

设备联调期间同类问题需多轮盲改验证，单个问题平均1～3天才能闭环，且高度依赖个别“熟手”。

4．知识沉淀在个人头脑。

踩坑经验以口口相传为主，人员一旦流动即面临断档，同类问题反复重踩。

作为对照，2026年7月底起我们以“AI编程助手为主、人工审核为辅”的新模式启动新一代无人机航测平台（UAVPlatform）：1名研发协同AI历时约4周，即完成后端231个Java文件（1.63万行）、前端60个文件（1.33万行）及44份设计与排障文档，覆盖架构设计、前后端编码、联调、排障全流程。git记录与代码统计表明，两种模式的研发效率差距达一个数量级，流程转型条件已经成熟。

二、建议内容

建议将“AI人机协同”升级为部门标准开发流程，分三步实施：

第一步（第1～2周）工具落地。为研发人员统一配备具备语义检索、跨文件重构、Agent自主执行与验证能力的AI编程助手；每个在建项目建立AI工作区，导入代码仓库与接口文档；发布操作规程，明确三条红线——AI代码必须经编译、测试与人工评审后方可合入，AI产出的任务结论必须落库到本地工程文档，涉密代码严禁提交公有云模型。

第二步（第3～6周）知识赋能。将SDK文档、错误码字典、87个历史诊断脚本与44份技术文档结构化导入AI知识库；固化项目级“AI记忆”，使编码规范、架构分层、UI规范自动对齐团队标准；将排障固化为“复现→定位→修复→验证”四阶段技能，由AI自动生成验证脚本，取代人工逐版试错。

第三步（第7周起）流程再造与度量。设计环节由AI产出架构图、接口与库表草案供评审修订；样板代码100%交由AI生成，人员聚焦业务逻辑与边界条件；测试用例随代码变更自动生成；文档随代码同步起草。建立需求交付周期、人均产出、缺陷密度、问题平均修复时长等指标看板，双周复盘迭代提示词与知识库，先在1～2个项目组试点一个月，形成量化对比案例后全面推广。

三、可行性分析

技术上已充分实证：新一代平台的全流程均由AI协同完成，涵盖Spring Boot 3.3后端、Vue3前端、DJI SDK深度集成与三维重建任务链路等复杂场景；涉密场景可选用私有化开源模型完全离线运行，技术路线无障碍。

投入成本很轻：按10人团队测算，AI助手订阅约1.8万元/年，培训与知识库整理约60人时由内部消化，首年合计直接投入约2～4万元，无需新增编制与硬件。主要风险及应对如下：

| 风险点 | 应对思路 |
| --- | --- |
| 代码泄密 | 涉密项目强制使用私有化模型；外发内容先行脱敏；定期审计 |
| AI幻觉引入缺陷 | 编译、测试、人工评审三重审核；关键模块以人工为主 |
| 过度依赖 | 保留编码基本功训练；核心算法坚持人工主导设计 |

组织上不改变现有项目管理与交付流程，属工具与作业方式升级，实施阻力小、整体风险可控。

四、预期效益

两个平台的实测关键指标对比如下：

| 对比维度 | 传统模式（管控平台实测） | AI协同模式（新平台实测） |
| --- | --- | --- |
| 投入人力 | 9名研发接力 | 1名研发＋AI |
| 建设周期 | 17个月（1904次提交） | 约4周 |
| 人均月代码产出 | 约600行 | 约3万行（并同步44份文档） |
| 文档沉淀 | 零散、滞后 | 随代码同步生成 |

经济效益：按10人团队、年人力成本约200万元测算，整体研发效率提升40%即相当于每年释放约80万元人力价值，扣除首年投入后投入产出比超过4:1；交付周期大幅缩短还可提升并行承接项目的能力，直接增加合同营收。

效率与质量：样板代码工时趋近于零，测试覆盖左移至编码阶段，线上问题闭环由1～3天缩短至0.5天以内，交付物完整度与规范性同步提高。

组织能力：历史踩坑经验沉淀为组织级知识库，新人上手周期由1～2个月缩短至1～2周，有效对冲人员流动风险；同时形成可对外展示的“AI驱动开发”方法论与实证案例，提升部门技术影响力，为承接更高复杂度项目奠定基础。

建议人：孟子文

2026年8月27日